附件2

2022年涉农统筹整合转移支付

区域绩效自评报告

 填报单位名称：清远市清城区交通运输局

 填报人：申强

 联系电话：0763-3388232

 填报日期：2023年3月6日

 一、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析。分析各级资金投入情况、资金执行情况以及资金管理相关情况等。**

2022年，清远市清城区交通运输局共统筹整合各级涉农资金1260万元支持10个涉农资金项目，其中：省级涉农资金1260，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金0万元，市级资金0万元，区级资金0万元，其他资金0万元。

截至2022年12月31日，各级涉农资金共支出643.724071万元，预算执行率为51%，其中：省级涉农资金643.724071万元，执行率51%。

未能100%形成实际支出的原因主要有：未完成支出的项目均为清城区2022年农村公路养护工程，包含：1、清城区县道及石龙大道安防完善项目；2、清城区农村公路桥梁限载标志设置项目；3、清城区X364线、X365线、Y423线石龙产业大道（石角段）路面预防性养护项目；4、清城区Y423线石龙大道（石角段）中央分隔带改造工程；5、清城区2022年农村公路技术状况检测。以上5个养护项目均已于2022年底部完工，前期该5个项目已向清远市清城区财政局提交了项目请款资料，截止2022年12月31日，以上项目清城区财政局只支付了清城区Y423线石龙大道（石角段）中央分隔带改造工程的农民工工资36.464071万元，剩余616.535929元未支付。

**（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。**

2022年度，清远市清城区交通运输局共实施涉农资金项目10个，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，10个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

**1.四好农村路建设**。共实施5个项目：（1）清城区飞来峡镇Y372线银英路至升平公路单改双工程共2.039公里；（2）清城区石角镇CB52线东头至胜利铜材厂公路单改双工程共1.060公里；（3）清城区飞来峡镇Y361线坳头至石颈公路单改双工程共2.75公里；（4）清城区石角镇C069塘基至水尾了公路单改双工程共0.58公里；（5）清城区飞来峡镇Y259线叔伯塘至湖洞公路单改双工程共2.78公里，以上项目全部已完工，项目基本完成了项目年度绩效目标。项目的完成有效提升了公路通行能力，方便当地群众出行及拉动地方经济发展。

2.四好农村路养护。共实施5个项目：（1）清城区县道及石龙大道安防完善项目；（2）清城区农村公路桥梁限载标志设置项目；（3）清城区X364线、X365线、Y423线石龙产业大道（石角段）路面预防性养护项目；（4）清城区Y423线石龙大道（石角段）中央分隔带改造工程；（5）清城区2022年农村公路技术状况检测。以上5个养护项目均已于2022年底部完工。项目的实施完善了公路安防设施，提升了公路安全性，为当地群众的安全出行提供保障。

**（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。（对照报送省、市、区备案的2022年涉农资金区域绩效目标表、2022年涉农资金大事要事推进计划表等，逐项分析全年实际完成情况，反映统筹整合涉农资金取得成效。）**

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截至2022年12月31日，各级涉农资金总补助1260万元，共支出643.724071万元，预算执行率为51%，剩余616.535929元未支付。前期未完全支付的5个养护项目我局已向清远市清城区财政局提交了项目请款资料，只支付了清城区Y423线石龙大道（石角段）中央分隔带改造工程的农民工工资36.464071万元，剩余616.535929元未支付，导致绩效目标偏离。建议加强项目支付管理，按要求及时支付项目资金，保证项目顺利实施。

三、其他需要说明的问题

各部门在巡视、巡察、审计和财政监督中被发现的涉农项目问题及其所涉及的金额，截至目前的最新整改情况。